| АДМІНІСТРАЦІЯ Жемчужинського сільського поселення НИЖНЬОГІРСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | ## АДМИНИСТРАЦИЯ Жемчужинского сельского поселения ЖЕМЧУЖИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Къырым # джумхуриети ## НИЖНЕГОРСК Болюги жемчужина кой къасабасынынъ идареси |
| --- | --- | --- |
| вул.Шкільна, 2, с. Жемчужина, 297154 Тел./факс 23-4-40 e-mail gemsovet@mail.ru ОДРН 1149102109012 | ул. Школьная, 2 с. Жемчужина, 297154 Тел./факс 23-4-40, e-mail gemsovet@mail.ru ОГРН 1149102109012 | Школьная, сокъакъы, 2, к. Жемчужина, 297154 Тел./факс 23-4-40, e-mail gemsovet@mail.ru ЭДКЭС 1149102109012 |

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| Наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ОГРН, ИНН, ответственное должностное лицо заказчика | Заказчик: Администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым Почтовый адрес: 297154, Республика Крым, Нижнегорский район, ул. Школьная, д.2. Телефон: +79789106517 Адрес электронной почты: Zhemchujina@nijno.rk.gov.ru Председатель Жемчужинского сельского совета-глава администрации Жемчужинского сельского поселения: Луцык Олег Анатольевич |
| --- | --- |
| Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Закупка у единственного поставщика в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» (с изменениями и дополнениями)и руководствуясь Распоряжением Главы Республики Крым от 1 июня 2020 года № 214-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274» (с изменениями и дополнениями) |
| Наименование объекта закупки | Работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина |
| Описание объекта закупки. | В соответствии с локальным сметным расчетом |
| Единица измерения товара, работ, услуг | Условная единица |
| Количество товара, работ, услуг | 1 |
| Код ОКПД 2 | 43.99.90.190 |
| ИКЗ | 253910500463391050100100070004399244 |
| Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги | Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина, ул. Ханина/ ул. 40 лет Победы |
| Сроки выполнения работ | С даты подписания контракта обеими сторонами до 31.10.2025 включительно. Условия выполнения работ определяются в соответствии с контрактом |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 753 000,00 (Один миллион семьсот пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек), согласно локальному сметному расчету и установленным лимитам по финансированию в бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Жемчужинского района Республики Крым в 2025 году. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, оплате фактически потребленных ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии, топлива, воды, услуг связи, отправки почтовой корреспонденции |
| Размер аванса | Авансирование не предусмотрено |
| Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валютой используемой для формирования цены контракта является рубль Российской Федерации. |
| Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ |
| При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие ограничения участия и преимущества участникам | Не установлено |
| Срок подачи заявок | Заявки подаются с момента размещения объявления о проведении выбора единственного поставщика на сайте https://jemchujinskoe.rk.gov.ru/structure/05ad27a8-1042-42f0-b933-70bca11c6b93; https://жемчужинское-сп.рф Прием заявок на участие в предварительном отборе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе (31 июля 2025 года 14.00 часов). |
| Место подачи заявок | 297154, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина, ул.Школьная, 2, кабинет председателя Жемчужинского сельского совета-главы администрации Жемчужинского сельского поселения |
|  | Заявки принимаются, каждый день с 08 часов 30 минут до 12.00 часов и с 13.00 часов до 15 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), 31 июля 2025 года с 8.30 часов до 14.00 часов (время местное) |
| Порядок подачи заявок | Участник предварительного отбора подает в письменной форме заявку на участие в предварительном отборе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия или в электронной форме на электронную почту Zhemchujina@nijno.rk.gov.ru, в этом случае заявка на участие должна быть подана через средства электронного документооборота и подписана электронной цифровой подписью Каждый конверт с заявкой на участие в предварительном отборе поступивший в срок, указанный в объявлении, регистрируются Заказчиком. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в предварительном отборе. |
| Требования, предъявляемые к участникам отбора | Участник закупки должен соответствовать требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимися объектом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии предварительного производства; 3) Не приостановление деятельности участника в порядке, установленном КоАП РФ; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией; не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей юридического лица офшорной компании, а также не офшорных компаний в числе лиц, владеющих или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного либо долей, превышающей десять процентов в (складочном) капитале хозяйственного обществ; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) наличие у участника опыта работы, связанного с предметом контракта и деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня квалификации; 11) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица. |
| Условия для отбора единственного поставщика | Согласие на условия контракта: - Цена контракта - Срок выполнения работ |
| Способы получения документации, срок, место и порядок предоставления документации | Документация доступна для ознакомления на сайте официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Нижнегорского муниципального района (nijno.rk.gov.ru) в разделе в разделе «Муниципальные образования», «Нижнегорский район», «Жемчужинское сельское поселение», без взимания платы и в открытом доступе. https://jemchujinskoe.rk.gov.ru/structure/05ad27a8-1042-42f0-b933-70bca11c6b93; https://жемчужинское-сп.рф |
| Плата, взимаемая заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа | Не установлена. |
| Язык или языки, на которых предоставляется документация | Русский язык. |
| Место, дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок | 297154, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина, ул.Школьная,2, 31 июля 2025 года, 14 часов 00 минут (время местное), кабинет председателя Жемчужинского сельского совета-главы администрации Жемчужинского сельского поселения |
| Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации | Установлено: Приказ Минфина России от 4 июня 2018 года № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств | Обеспечение исполнения Контракта и гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее даты передачи результата выполненных работ Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 0,5 % процентов от цены контракта . Размер гарантийных обязательств составляет 0,5 % процентов от начальной максимальной цены контракта – 8 765,00 рублей |
| Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника предварительного отбора, к форме, составу заявки на участие в предварительном отборе | Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать: 1) следующую информацию и документы об участнике отбора, подавшем заявку на участие в предварительном отборе: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника предварительного отбора без доверенности (далее в настоящей статье — руководитель). В случае если от имени участника предварительного отбора действует иное лицо, заявка на участие в предварительном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника предварительного отбора, заверенную печатью участника конкурного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника предварительного отбора поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющимися предметом контракта. 2) предложение участника отбора в отношении объекта закупки; 3) документы, подтверждающие соответствие участников отбора требованиям, установленным пунктом «Требования, предъявляемые к участникам отбора» Форма заявки на участие в отборе (приложение к документации) |
| Инструкция по заполнению заявки | Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать информацию и документы, установленные пунктом «Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника отбора, к форме, составу заявки на участие в предварительном отборе». Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в предварительном отборе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в предварительном отборе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника предварительного отбора (при наличии печати) и подписаны участником предварительного отбора или лицом, уполномоченным участником предварительного отбора. Соблюдение участником о отбора указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в предварительном отборе и тома заявки на участие в предварительном отборе, поданы от имени участника предварительного отбора и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. |
| Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе, порядок возврата заявок на участие в предварительном отборе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки | Участник отбора, подавший заявку на участие в предварительном отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками. Изменение в заявку на участие в предварительном отборе должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для подачи заявок на участие в предварительном отборе. Отзыв заявок на участие в предварительном отборе осуществляется на основании письменного уведомления участника отбора об отзыве своей заявки. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения участнику заявки. Конверт с заявкой на участие в предварительном отборе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт должен подписать контракт, условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта | 1. По результатам отбора контракт заключается на условиях, указанных в документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении отбора. 2. Результаты выбора поставщика оформляются протоколом, в котором указываются основания проведения процедуры выбора поставщика, информация о выбранном единственном поставщике, а также условия, на которых будет заключен контракт. 2.1. После подписания протокола о результатах выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) членами комиссии, Комиссия обязана направить на имя Главы Республики Крым представление. 2.2. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных заказчиком издается распоряжение Главы Республики Крым об: а) определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием в данном распоряжении Главы Республики Крым предмета контракта, предельного срока, на который заключается контракт, обязанности единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или возможности привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей с указанием требований к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, а также при необходимости обязанности заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. |
| Приложения | 1. Форма заявки на участие в отборе 2. Проект муниципального контракта |

Приложение №1 к объявлению

Форма заявки на участие в отборе

ЗАЯВКА

на участие в отборе на

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать предмет контракта)

От:______________________________________________________________________  	________________________________________________________________________

(указать наименование участника закупки)

Изучив документацию и ознакомившись с ее условиями и требованиями, мы ___________________________________________________________________________,

(указать наименование)

в лице ______________________________________________________________________________                                    (наименование должности руководителя (или уполномоченного лица) и его Ф.И.О.

сообщаем о нашем согласии участвовать в вышеуказанном отборе, и предлагаем выполнить работы по предмету отбора (предмету контракта) в соответствии с требованиями в отношении объекта закупки и цены контракта.

| п/п | Перечень сведений об участнике закупки | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| Для юридического лица |  |  |
|  | Наименование |  |
|  | Фирменное наименование (при наличии) |  |
|  | #### Место нахождения |  |
|  | #### Почтовый адрес |  |
|  | #### Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
|  | Номер контактного телефона (указать с кодом города) |  |
| Для физического лица или индивидуального предпринимателя: |  |  |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан) |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона (указать с кодом города) |  |

| № п/п | Критерии (показатели) | Данные участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта | __________________________________________ (сумма цифрами и прописью) |
| 2. | Временные характеристики исполнения контракта |  |

Подтверждаем, что в случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать контракт с заказчиком на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, на условиях, указанных в поданной нами заявке на участие в конкурсе и в документации.

Мы уведомлены, что в случае нашего уклонения от заключения контракта, а также ненадлежащего исполнения условий контракта, сведения о нас будут переданы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящим подтверждаем подлинность и достоверность информации и документов, представленных в составе заявки на участие в настоящем конкурсе.

Приложение:

1.

2.

3.

___________________________             ______________              ____________

Наименование участника закупки            (подпись)                          Ф.И.О.

Приложение № 2 к объявлению

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №____

с.Жемчужина									«____» _________ 2025 года

Администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Председателя Жемчужинского сельского совета-главы администрации  Жемчужинского сельского поселения Луцыка Олега Анатольевича, действующего на основании Устава , с одной стороны и_________________________________________________________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ              «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020               № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнитель) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от __________ 2025 г. № _____, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - По условиям настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина» (далее - работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и размере установленном настоящим Контрактом.

  - Работы проводятся в рамках проекта инициативного бюджетирования «Работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина)»

1.2. ИКЗ 253910500463391050100100070004399244.

- ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

2.2. Стоимость расходных материалов включена Подрядчиком в цену выполняемых работ.

2.3. Цена Контракта составляет: ____________ руб. ___ коп. (_______________________ рублей __ копеек), в том числе НДС ___________ руб.

2.4. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта.

2.5. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.6. Источник финансирования – Бюджет муниципального образования Жемчужинское сельское поселения Нижнегорского района Республики Крым.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Срок начала выполнения работ: с даты подписания Контракта.

Срок завершения работ на объекте: до 31 октября 2025 года, включительно.

3.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать работу, а Заказчик оплатить ее в полном объеме.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.4. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.5. Отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств возможен только в случаях, когда такая возможность допускается законом.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные п.1.1 и п. 3.1 настоящего Контракта и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

4.1.2. Выполнить работы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и законодательством Российской Федерации, дающих право на проведение данных работ.

4.1.3. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 5 лет с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ, при надлежащей эксплуатации гарантия аннулируется в случаях преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

4.1.4. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет.

4.1.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.6. Соблюдать при выполнении работ по настоящему Контракту требования нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности.

4.1.7. При сдаче работ представить Заказчику:

- необходимую документацию согласно действующему законодательству Российской Федерации;

- акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат в 2-х экземплярах.

4.1.8. Предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории и зоны ремонта строительными отходами, бытовым мусором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять выполнение работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, подписать акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

4.2.2. Оплатить выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости.

4.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. При выявлении недостатков в работе Подрядчика, требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

4.3.2. Отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.3.4. Осуществлять контроль над объемом и сроками выполнения работ.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.4.2. Требовать оплаты выполненных работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача–приемка работ осуществляется представителями Подрядчика и Заказчика.

5.2. По завершении работ Подрядчик предоставляет документацию согласно действующему законодательству и п.4.1.7 Контракта.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в п. 7.3. Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта: 0,5 % от цены контракта ________ руб. (_________________ рублей ______копеек).

Размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту составляет 0,5 % от начальной максимальной цены контракта в сумме 8 765,00 руб. (Восемь тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта должен быть изменен при применении антидемпинговых мер. В случае если предложенные в заявке участника закупки цена снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств, в случае если Подрядчиком было выбрано внесение денежных средств:

Получатель: Администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (л/с 05753206690)

ИНН 9105004633

КПП 910501001

ОКТМО 35631415

Казначейский счет № 03232643356314157500

ЕКС № 40102810645370000035

БИК ТОФК  013510002

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым                         г Симферополь

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта по объекту _________, НДС не облагается.

7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в т.ч. части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения Контракта в соответствии с частями 7,7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежат возврату Подрядчику в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в течение 15 (пятнадцать) дней даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.5. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна обеспечивать все обязательства принципала перед бенефициаром по Контракту, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уплату неустоек (пени и штрафы), убытков.

7.6. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика (поставщика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик  вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Уплата неустойки (пени), штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2025 года.

9.2.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ         «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 3аказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

9.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров, а при не достижении урегулирования, споры разбираются в Арбитражном суде по Республике Крым.

9.5. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым Юридический адрес : 297154, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина , ул.Школьная,2 Почтовый адрес : 297154, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина , ул.Школьная,2 ОГРН 1149102109012 ИНН/КПП 9105004633/910501001 ЕКС: 40102810645370000035 КС: 03231643356314157500 ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г.Симферополь БИК: 013510002 л/с 03753206690 в УФК по Республике Крым тел.+7(978) 7912536 E-mail: gemrada@mail.ru. Председатель Жемчужинского сельского совета-глава администрации Жемчужинского сельского поселения ________________________О.А. Луцык М.П.. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № ____

от «__» _______ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина»

- Наименование работ: работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина»

- Состав работ: Подрядчик выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием, локально-сметной документацией:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта | м3 | 66,6 |
| 2 | Устройство прослойки из НСМ | м2 | 333 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 33,3 |
| 2 |  |  |  |
| 4 | Устройство БР 100.20.8 | м.п. | 240 |
| 5 | Устройство тротуарной плитки | м2 | 339,66 |
| 6 | Прокладка труб гофрированных ПВХ | м | 200 |
| 7 | Прокладка кабеля | м | 200 |
| 8 | Установка металлических столбов | шт. | 6 |
| 9 | Установка светильников | шт. | 12 |
| 10 | Установка памятника | шт. | 1 |

В случае использования в техническом задании, локальном сметном расчете (далее - Смета) указания на товарные знаки (коммерческие наименования) считать их с применением слов «или эквивалент».

3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.10.2025, включительно.

4. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Подрядчик обязан осуществлять текущий ремонт и связанные с ним работы в соответствии с Сметой, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, техническими регламентами, условиями Контракта.

Материалы (комплектующие и оборудование), применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать параметрам (техническим характеристикам), указанным в Смете. Все встречающиеся в Смете ссылки на товарные знаки, наименование производителя сопровождаются словами «или эквивалент».

# Используемые при производстве работ товары (материалы) (комплектующие и оборудование), указанные в Смете должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету Контракта.

Подрядчик имеет право заменить применяемые материалы (комплектующие и оборудование) на эквивалентные. Эквивалентность материалов определяется в соответствии с показателями (характеристиками), изложенными в Смете.

В случае если Подрядчик предлагает использовать при выполнении работ технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование), не предусмотренные Сметой (далее – иные решения и материалы), то в ходе исполнения Контракта обязан согласовать использование иных решений и материалов в установленном порядке, а также за счет собственных средств внести соответствующие изменения в Смету, согласовать соответствующие изменения с разработчиком Сметы, с представлением Заказчику оригинала указанного согласования.

При невыполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом Контракта, в соответствии со Сметой.

Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства Российской Федерации.

Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты заводов изготовителей или паспорта с указанием технических характеристик.

5. Основные условия выполнения работ:

5.1. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительных работ.

5.2. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.

5.3. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

5.5. Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику и эксплуатирующей организации приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

6.1. Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность.

6.2. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Подрядчиком должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

6.3. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

6.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и посетителей, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы (в случаях, предусмотренных  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм (в случаях наличия таких норм). Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.

7. Требования к результату работ и приемка:

7.1. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

7.2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в согласованные сроки.

7.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком, ответственным от учреждения и Подрядчиком путем оформления акта на выполненные скрытые работы.

7.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Приемка результата работ производится согласно разделу 5 Контракта.

7.6. Работы считаются принятыми с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

8. Гарантийные обязательства:

8.1. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 5 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

8.2. Гарантийный срок на материалы, оборудование и конструкции должен составлять установленный изготовителем оборудования, но не менее 24 месяцев.

8.3. В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки согласно условиям Контракта.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением сторонних специалистов, по итогам которой составляется акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, недоделок и затрат на проведение независимой экспертизы, для передачи обращения в судебные органы.

Приложение № 2

к Контракту №____

от ___________ 2025 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с.Жемчужина

(наименование стройки)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  | 0,0666 |  |  | 1 |  | 0,0666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,68 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,655344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,56 |  |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 9,84 |  |  |  |  | 0,655344 |  | 828,16 |  | 1,42 |  |  | 1 175,99 |  |  |  |  |  |  | 770,68 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 9,84 |  |  |  |  | 0,655344 |  |  |  |  |  |  | 537,98 |  |  |  |  |  |  | 352,56 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,56 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,36 |  |  |
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 805,56 |  |  |  |  |  |  | 1 585,45 |  |  |
| 2 | ГЭСН27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 1000 м2 |  | 0,333 |  |  | 1 |  | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,2241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 576,83 |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 27,7 |  |  |  |  | 9,2241 |  |  |  |  |  |  | 387,77 |  |  |  |  |  |  | 3 576,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 098,46 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,27872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,02 |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,52 |  |  |  |  | 0,83916 |  | 887,54 |  | 1,42 |  |  | 1 260,31 |  |  |  |  |  |  | 1 057,60 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,52 |  |  |  |  | 0,83916 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 527,67 |  |  |
|  | 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т |  |  | маш.-ч |  | 1,02 |  |  |  |  | 0,33966 |  | 2 190,26 |  | 1,3 |  |  | 2 847,34 |  |  |  |  |  |  | 967,13 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 1,02 |  |  |  |  | 0,33966 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 213,58 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,0999 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 73,73 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,0999 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,00013 |  |  |  |  | 0,0000433 |  | 55 898,18 |  | 1,31 |  |  | 73 226,62 |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |
| П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  |  | м2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 466,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364,85 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 416,33 |  |  |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 0,85 |  | 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 971,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 616,73 |  |  |  |  |  |  | 17 854,37 |  |  |
| 2.1 | ФСБЦ-01.7.12.05-1004 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  | м2 |  | 366,3 |  |  | 1 |  | 366,3 |  | 21,12 |  | 1,27 |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  | 9 824,17 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 824,17 |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  | 0,333 |  |  | 1 |  | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 814,25 |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  |  |  | 7,1928 |  |  |  |  |  |  | 391,26 |  |  |  |  |  |  | 2 814,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 484,25 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,8598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 183,46 |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 0,86247 |  | 887,54 |  | 1,42 |  |  | 1 260,31 |  |  |  |  |  |  | 1 086,98 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 0,86247 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 542,33 |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,3 |  |  |  |  | 0,7659 |  |  |  |  |  |  | 2 351,35 |  |  |  |  |  |  | 1 800,90 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,3 |  |  |  |  | 0,7659 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 481,61 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 2,46 |  |  |  |  | 0,81918 |  |  |  |  |  |  | 1 769,21 |  |  |  |  |  |  | 1 449,30 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  |  | 0,81918 |  |  |  |  |  |  | 537,98 |  |  |  |  |  |  | 440,70 |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  | маш.-ч |  | 12,21 |  |  |  |  | 4,06593 |  | 2 391,60 |  | 1,3 |  |  | 3 109,08 |  |  |  |  |  |  | 12 641,30 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 12,21 |  |  |  |  | 4,06593 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 2 556,70 |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,34632 |  | 1 043,14 |  | 1,4 |  |  | 1 460,40 |  |  |  |  |  |  | 505,77 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,34632 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 162,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,23 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 7 |  |  |  |  | 2,331 |  |  |  |  |  |  | 34,42 |  |  |  |  |  |  | 80,23 |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 562,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,71 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 286,63 |  |  |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 0,85 |  | 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 970,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 586,22 |  |  |  |  |  |  | 42 819,21 |  |  |
| 3.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 41,958 |  |  | 1 |  | 41,958 |  |  |  |  |  |  | 1 305,96 |  |  |  |  |  |  | 54 795,47 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 795,47 |  |  |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  | 0,1665 |  |  | 1 |  | 0,1665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,3976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,08 |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  |  | 2,3976 |  |  |  |  |  |  | 391,26 |  |  |  |  |  |  | 938,08 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 801,66 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,31102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,51 |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 1,77 |  |  |  |  | 0,294705 |  |  |  |  |  |  | 2 351,35 |  |  |  |  |  |  | 692,95 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 1,77 |  |  |  |  | 0,294705 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 185,31 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,29 |  |  |  |  | 0,714285 |  |  |  |  |  |  | 1 769,21 |  |  |  |  |  |  | 1 263,72 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 4,29 |  |  |  |  | 0,714285 |  |  |  |  |  |  | 537,98 |  |  |  |  |  |  | 384,27 |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  | маш.-ч |  | 7,08 |  |  |  |  | 1,17882 |  | 2 391,60 |  | 1,3 |  |  | 3 109,08 |  |  |  |  |  |  | 3 665,05 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 7,08 |  |  |  |  | 1,17882 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 741,25 |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  | 0,74 |  |  |  |  | 0,12321 |  | 1 043,14 |  | 1,4 |  |  | 1 460,40 |  |  |  |  |  |  | 179,94 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,74 |  |  |  |  | 0,12321 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,65 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 5 |  |  |  |  | 0,8325 |  |  |  |  |  |  | 34,42 |  |  |  |  |  |  | 28,65 |  |  |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 136,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 306,59 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,69 |  |  |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 0,85 |  | 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 627,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 013,81 |  |  |  |  |  |  | 14 154,80 |  |  |
| 4.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 |  | 18,315 |  |  | 1 |  | 18,315 |  | 565,20 |  | 2,99 |  |  | 1 689,95 |  |  |  |  |  |  | 30 951,43 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 951,43 |  |  |
| 5 | ГЭСН27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. |  |  | 10 м2 |  | 33,3 |  |  | 1 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 845,99 |  |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 10,5 |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 462,88 |  |  |  |  |  |  | 161 845,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 147,62 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 472,74 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,999 |  |  |  |  |  |  | 1 769,21 |  |  |  |  |  |  | 1 767,44 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,999 |  |  |  |  |  |  | 537,98 |  |  |  |  |  |  | 537,44 |  |  |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические |  |  | маш.-ч |  | 0,57 |  |  |  |  | 18,981 |  | 7,51 |  | 1,29 |  |  | 9,69 |  |  |  |  |  |  | 183,93 |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,999 |  | 1 043,14 |  | 1,4 |  |  | 1 460,40 |  |  |  |  |  |  | 1 458,94 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,999 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 467,65 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,999 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 737,31 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,999 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 467,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043,01 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  | 34,42 |  |  |  |  |  |  | 229,24 |  |  |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | м3 |  | 0,05 |  |  |  |  | 1,665 |  | 565,20 |  | 2,99 |  |  | 1 689,95 |  |  |  |  |  |  | 2 813,77 |  |  |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные |  |  | м2 |  | 10,2 |  |  |  |  | 339,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 509,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 318,73 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 113 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 550,16 |  |  |
|  | Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 77 |  |  | 0,85 |  | 65,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 892,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 872,42 |  |  |  |  |  |  | 461 951,63 |  |  |
| 5.1 | ТЦ_05.2.02.22_91_9106016800_15.01.2025_01_1.1 КА п.1.1 | Плитка тротуарная Кирпичик серый 45 мм |  |  | м2 |  | 339,66 |  |  | 1 |  | 339,66 |  |  |  |  |  |  | 816,67 |  |  |  |  |  |  | 277 390,13 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 390,13 |  |  |
| 6 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  | 2,4 |  |  | 1 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 155,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 722,49 |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 32,66 |  |  |  |  | 78,384 |  |  |  |  |  |  | 380,78 |  |  |  |  |  |  | 29 847,06 |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 15,97 |  |  |  |  | 38,328 |  |  |  |  |  |  | 415,71 |  |  |  |  |  |  | 15 933,33 |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 15,97 |  |  |  |  | 38,328 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 17 942,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,85 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,22 |  |  |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,768 |  | 735,21 |  | 1,34 |  |  | 985,18 |  |  |  |  |  |  | 756,62 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,768 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 359,52 |  |  |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 706,72 |  |  |  |  |  |  | 339,23 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 224,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 509,97 |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,0012 |  | 70 296,20 |  | 1,31 |  |  | 92 088,02 |  |  |  |  |  |  | 110,51 |  |  |
|  | 04.1.02.04-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,9 |  |  |  |  | 11,76 |  | 5 841,02 |  | 1,29 |  |  | 7 534,92 |  |  |  |  |  |  | 88 610,66 |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  | 0,008 |  |  |  |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |  | 7 022,96 |  |  |  |  |  |  | 134,84 |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,24 |  | 10 082,68 |  | 1,51 |  |  | 15 224,85 |  |  |  |  |  |  | 3 653,96 |  |  |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные |  |  | м3 |  | 1,6 |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 912,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 306,71 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 113 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 666,58 |  |  |
|  | Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 77 |  |  | 0,85 |  | 65,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 088,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 611,60 |  |  |  |  |  |  | 272 667,85 |  |  |
| 6.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  |  | м3 |  | 3,84 |  |  | 1 |  | 3,84 |  | 7 444,62 |  | 2,1 |  |  | 15 633,70 |  |  |  |  |  |  | 60 033,41 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 033,41 |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,3 |  |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 479,61 |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 118 |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  |  |  |  | 380,78 |  |  |  |  |  |  | 13 479,61 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 479,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 479,61 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 996,85 |  |  |
|  | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 0,85 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 583,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 198,43 |  |  |  |  |  |  | 30 059,53 |  |  |
| 8 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,3 |  |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 26,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 692,34 |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 88,5 |  |  |  |  | 26,55 |  |  |  |  |  |  | 365,06 |  |  |  |  |  |  | 9 692,34 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 692,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 692,34 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 626,18 |  |  |
|  | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 0,85 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 295,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 046,40 |  |  |  |  |  |  | 21 613,92 |  |  |
| 9 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 19,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 079,58 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 9,92 |  |  |  |  | 19,84 |  |  |  |  |  |  | 457,64 |  |  |  |  |  |  | 9 079,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,12 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,77 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 1 641,40 |  |  |  |  |  |  | 656,56 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 251,52 |  |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  | 2,4 |  |  |  |  | 4,8 |  | 1,75 |  | 1,4 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  | 11,76 |  |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  | 2,4 |  |  |  |  | 4,8 |  | 8,84 |  | 1,31 |  |  | 11,58 |  |  |  |  |  |  | 55,58 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 295,22 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 187,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,80 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 0,096 |  |  |  |  | 0,192 |  | 37,71 |  | 1,54 |  |  | 58,07 |  |  |  |  |  |  | 11,15 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  | 931,11 |  | 1,76 |  |  | 1 638,75 |  |  |  |  |  |  | 1 638,75 |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  | 0,00006 |  |  |  |  | 0,00012 |  | 82 698,14 |  | 1,3 |  |  | 107 507,58 |  |  |  |  |  |  | 12,90 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 200,27 |  |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 518,35 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 232,80 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 854,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 234,51 |  |  |  |  |  |  | 26 469,02 |  |  |
| 10 | ГЭСНм08-02-231-01 (приминительно) | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  |  | 100 м |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310,49 |  |  |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  | чел.-ч |  | 4,42 |  |  |  |  | 8,84 |  |  |  |  |  |  | 374,49 |  |  |  |  |  |  | 3 310,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,52 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 29,52 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 358,73 |  |  |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 329,21 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 229,33 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 176,09 |  |  |  |  |  |  | 8 352,17 |  |  |
| 10.1 | ФСБЦ-24.3.01.06-0046 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм |  |  | м |  | 200 |  |  | 1 |  | 200 |  | 83,38 |  | 1,03 |  |  | 85,88 |  |  |  |  |  |  | 17 176,00 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 176,00 |  |  |
| 11 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 100 м |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 10,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 933,36 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 5,39 |  |  |  |  | 10,78 |  |  |  |  |  |  | 457,64 |  |  |  |  |  |  | 4 933,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,18 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,87 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 1 641,40 |  |  |  |  |  |  | 65,66 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 25,15 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 29,52 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,24 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 13,33 |  |  |  |  | 26,66 |  | 5,87 |  | 0,98 |  |  | 5,75 |  |  |  |  |  |  | 153,30 |  |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т |  | 0,0006 |  |  |  |  | 0,0012 |  | 43 821,53 |  | 1,34 |  |  | 58 720,85 |  |  |  |  |  |  | 70,47 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  | 79,88 |  | 1,52 |  |  | 121,42 |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  | 100 шт |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,1 |  | 696,63 |  | 1,26 |  |  | 877,75 |  |  |  |  |  |  | 87,78 |  |  |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  | 1000 шт |  | 0,0122 |  |  |  |  | 0,0244 |  | 1 610,33 |  | 1,37 |  |  | 2 206,15 |  |  |  |  |  |  | 53,83 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 442,65 |  |  |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 977,23 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 827,91 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 453,81 |  |  |  |  |  |  | 12 907,62 |  |  |
| 11.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  | 0,204 |  |  | 1 |  | 0,204 |  | 47 048,63 |  | 1,17 |  |  | 55 046,90 |  |  |  |  |  |  | 11 229,57 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 229,57 |  |  |
| 12 | ГЭСН06-02-001-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  | 100 м3 |  | 0,0075 |  |  | 1 |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,11 |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч |  | 394 |  |  |  |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  | 412,22 |  |  |  |  |  |  | 1 218,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,69 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,269025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,32 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,96 |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |  | 1 641,40 |  |  |  |  |  |  | 11,82 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,96 |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 4,53 |  |  |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 33,26 |  |  |  |  | 0,24945 |  | 1 703,30 |  | 1,4 |  |  | 2 384,62 |  |  |  |  |  |  | 594,84 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 33,26 |  |  |  |  | 0,24945 |  |  |  |  |  |  | 628,81 |  |  |  |  |  |  | 156,86 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,001875 |  |  |  |  |  |  | 1 769,21 |  |  |  |  |  |  | 3,32 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,001875 |  |  |  |  |  |  | 537,98 |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  | маш.-ч |  | 21 |  |  |  |  | 0,1575 |  | 10,37 |  | 1,2 |  |  | 12,44 |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 7,75 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,86 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 1,75 |  |  |  |  | 0,013125 |  |  |  |  |  |  | 34,42 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 2,64 |  |  |  |  | 0,0198 |  |  |  |  |  |  | 6,82 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  | 5,6 |  |  |  |  | 0,042 |  | 12,83 |  | 1,17 |  |  | 15,01 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,037 |  |  |  |  | 0,0002775 |  | 70 296,20 |  | 1,31 |  |  | 92 088,02 |  |  |  |  |  |  | 25,55 |  |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,000375 |  | 5 275,05 |  | 1,33 |  |  | 7 015,82 |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,0003 |  | 60 258,20 |  | 1,13 |  |  | 68 091,77 |  |  |  |  |  |  | 20,43 |  |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,005175 |  | 6 442,06 |  | 1,39 |  |  | 8 954,46 |  |  |  |  |  |  | 46,34 |  |  |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,0006 |  | 16 496,03 |  | 1,07 |  |  | 17 650,75 |  |  |  |  |  |  | 10,59 |  |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,0015 |  | 5 764,42 |  | 1,51 |  |  | 8 704,27 |  |  |  |  |  |  | 13,06 |  |  |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,005175 |  | 5 764,42 |  | 1,51 |  |  | 8 704,27 |  |  |  |  |  |  | 45,04 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  | 102 |  |  |  |  | 0,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  | м2 |  | 49,5 |  |  |  |  | 0,37125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 169,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,43 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,14 |  |  |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 0,85 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 818,67 |  |  |  |  |  |  | 4 266,14 |  |  |
| 12.1 | ФСБЦ-04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 0,765 |  |  | 1 |  | 0,765 |  | 4 224,27 |  | 1,4 |  |  | 5 913,98 |  |  |  |  |  |  | 4 524,19 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 524,19 |  |  |
| 13 | ГЭСН09-08-001-03 (приминительно) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  | 100 шт |  | 0,06 |  |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,72 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 44,05 |  |  |  |  | 2,643 |  |  |  |  |  |  | 415,71 |  |  |  |  |  |  | 1 098,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,20 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,7868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,44 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,58 |  |  |  |  | 0,0948 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 69,97 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,58 |  |  |  |  | 0,0948 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 44,38 |  |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  | маш.-ч |  | 28,2 |  |  |  |  | 1,692 |  |  |  |  |  |  | 95,29 |  |  |  |  |  |  | 161,23 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 28,2 |  |  |  |  | 1,692 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 792,06 |  |  |
| Н | 01.7.15.02 | Болты анкерные |  |  | т |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | шт |  | 100 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 166,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,16 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,70 |  |  |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 098,17 |  |  |  |  |  |  | 4 985,89 |  |  |
| 13.1 | ТЦ_20.3.03.07_91_9106016800_15.01.2025_01_2.1 КА п.2.1 | Стойка для уличного светильника |  |  | шт |  | 6 |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 11 666,67 |  |  |  |  |  |  | 70 000,02 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,02 |  |  |
| 14 | ГЭСН33-04-014-01 | Установка светильников: с лампами накаливания |  |  | шт |  | 12 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 246,50 |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,29 |  |  |  |  | 15,48 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 7 246,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,40 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,05 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  | 738,05 |  |  |  |  |  |  | 531,40 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  | 468,12 |  |  |  |  |  |  | 337,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,53 |  |  |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | кг |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,72 |  | 160,27 |  | 1,47 |  |  | 235,60 |  |  |  |  |  |  | 169,63 |  |  |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,12 |  | 238,29 |  | 1,71 |  |  | 407,48 |  |  |  |  |  |  | 48,90 |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | кг |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  | кг |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.03 | Светильники с лампами накаливания |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 333,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 583,55 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 811,06 |  |  |
|  | Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  | 60 |  |  | 0,85 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 867,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667,68 |  |  |  |  |  |  | 20 012,15 |  |  |
| 14.1 | ТЦ_20.3.03.07_91_9106016800_15.01.2025_01_3.1 КА п.3.1 | Светильник уличный |  |  | шт |  | 12 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
| 15 | ТЦ_20.3.03.07_91_9106016800_15.01.2025_01_3.1 КА п.4.1 | Памятник Детям Великой Отечественной войны |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 111 040,86 |  |  |  |  |  |  | 111 040,86 |  |  |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 040,86 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 824,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 956,35 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 924,63 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 591,68 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 393,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442 895,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 632,92 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 780,81 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 090,32 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 972,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 281,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 136,79 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 728,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 323,43 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,82 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,36 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 379,51 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 290,04 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 090,65 |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490 624,14 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 548,03 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 571,72 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 227,44 |  |  |
|  |  | Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 335,69 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753 000,00 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 390,15 |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,9925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,045709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик |  | Председатель Жемчужинского сельского совета - глава администрации Жемчужинского сельского поселения | О.А. Луцык |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Подрядчик |  |  |  |
|  |  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |

Приложение № 3

к Контракту № __

от_______________2025 года

| Заказчик |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Жемчужинского сельского совета- глава администрации Жемчужинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ О.А. Луцык |  |  |  |  |  |
| «___»____________2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Сроки исполнения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |
|  |  | График движения рабочей силы |  |  | чел. |  | ежедневно |  | 20.08.2025 | 31.10.2025 |  |
|  |  | График движения машин и механизмов |  |  | ед. |  | ежедневно |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта под БР 100.20.8 |  |  | м3 |  | 28,8 |  | 25.08.2025 | 26.08.2025 |  |
| 2 |  | Устройство щебеночного основания под БР 100.20.8 |  |  | м3 |  | 10,56 |  | 26.08.2025 | 28.08.2025 |  |
| 3 |  | Устройство БР 100.20.8 |  |  | м.п. |  | 240 |  | 29.08.2025 | 04.09.2025 |  |
| 4 |  | Устройство бетонного замка под БР 100.20.8 |  |  | м3 |  | 3,84 |  | 05.09.2025 | 06.09.202 |  |
| 5 |  | Разработка грунта под тротуарную плитку |  |  | м3 |  | 66,6 |  | 25.08.2025 | 31.08.2025 |  |
| 6 |  | Устройство геополотна под тротуарную плитку |  |  | м2 |  | 366,3 |  | 31.08.2025 | 02.09.2025 |  |
| 7 |  | Устройство щебеночного основания под тротуарную плитку |  |  | м3 |  | 41,96 |  | 03.09.2025 | 05.09.2025 |  |
| 8 |  | Устройство песка под тротуарную плитку |  |  | м3 |  | 18,32 |  | 05.09.2025 | 08.09.2025 |  |
| 9 |  | Устройство тротуарной плитки |  |  | м2 |  | 339,66 |  | 09.09.2025 | 25.10.2025 |  |
| 10 |  | Разработка грунта под прокладку кабеля |  |  | м3 |  | 30 |  | 20.08.2025 | 22.08.2025 |  |
| 11 |  | Прокладка гофры |  |  | м.п. |  | 200 |  | 22.08.2025 | 23.08.2025 |  |
| 12 |  | Прокладка кабеля |  |  | м.п. |  | 200 |  | 22.08.2025 | 23.08.2025 |  |
| 13 |  | Установка металлических столбов |  |  | шт. |  | 6 |  | 25.10.2025 | 26.10.2025 |  |
| 14 |  | Установка светильников |  |  | шт. |  | 12 |  | 28.10.2025 | 28.10.2025 |  |
| 15 |  | Установка памятника |  |  | шт. |  | 1 |  | 30.10.2025 | 31.10.2025 |  |
| Заказчик |  |  | Председатель Жемчужинского сельского совета – глава администрации Жемчужинского сельского поселения |  |  |  | О.А. Луцык |  |  |  |  |
|  |  |  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии оснований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения исполнения контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.